План

муниципального образования «Поселок Вольгинский»

по осуществлению ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования на 2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения (км/м2) | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Подрядная организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проезд № 5 от ул.Старовская до ул.Новосеменковская, 22 | 0,255/1 785,0 | июнь | июль | ООО «ТехСпецСтрой» Г.Ногинск |  |
| 2 | Проезд № 6 от ул.Старовская до ул.Старовская, 25 | 0,200/900,0 | июнь | июль |  |  |
| 3 | ул. Северная от д.4 до д.11 | 0,500/3 000,0 | июнь | июль |  |  |
| 4 | ул. Заводская автомобильной дороги «Волга»-Вольгинский-Перново до автостоянки ПЗБ | 0,590/3 540,0 | июнь | июль |  |  |