Приложение № 1

к постановлению Главы

МО «Поселок Вольгинский»

от  04.06.2013  №  136 .

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

к осенне-зимнему периоду 2013/2014 годов

| Арилина Ольга Сергеевна | - | Глава муниципального образования «Поселок Вольгинский», председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Суворов Александр Васильевич | - | директор МУМП ЖКХ поселка, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Маркин Игорь Витальевич | - | главный инженер МУМП ЖКХ поселка |
| Царькова Елена Валентиновна | - | директор МКУ «АХЦ» |
| Забнев Александр Георгиевич | - | мастер СТУ МУМП ЖКХ поселка |
| Тюрин Александр Дмитриевич | - | мастер РСУ МУМП ЖКХ поселка |
| Бурашникова Татьяна Владимировна | - | мастер ЭТУ МУМП ЖКХ поселка |
| Денисова Нина Михайловна | - | инженер ПЭО МУМП ЖКХ |
| Бельков Роман Петрович | - | Депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 1 |

Приложение N 2

к постановлению Главы

МО «Поселок Вольгинский»

от  04.06.2013  № 136.

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования «Поселок Вольгинский» к работе в осенне-зимний период 2013/2014 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Материалы | Стоимость, тыс.руб. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Район тепловых сетей |
| 1 | Подготовка тепловых узлов объектов теплопотребления к проведению гидравлического испытания тепловых сетей - установка заглушек | До 20 мая | Начальник СТУ Забнев А.Г. |  |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание внешних тепловых сетей пробным давлением по окончании отопительного сезона | До 31 мая | Начальник района ТС Шпакович В.Я. | Вода водопроводная 300м² | 2,5 |  |
| 3 | Устранение дефектов на трубопроводах и арматуре, обнаруженных при гидравлическом испытании | Июнь, июль, август | Мастер района ТС Пронин А.В. | По перечню ремонтно-строительных материалов Приложение №1 |  |  |
| 4 | Техническое освидетельствование (диагностика) парового котла ДКВР 10/13 станц. №4 | Апрель | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. |  | 30,0 |  |
| 5 | Режимно-наладочные испытания паровых котлов ДКВР 10/13 станц. №4 и №5 | Август, сентябрь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. |  | 70,0 |  |
| 6 | Плановая государственная поверка контрольно-измерительных приборов | Май, июнь |  | 120 единиц | 40,0 |  |
| 7 | Установка шаровых кранов на импульсные линии от камерных диафрагм измерения расхода воды | Июнь | Мастер района ТС Пронин А.В. | Кран шаровой D = 15 мм; Ру = 16 кгс/см² 16 штук | 3,5 |  |
| 8 | Строительный ремонт ТК-24 по ул. Новосеменковская. Замена дефектных участков трубопроводов и арматуры | Июль | Мастер района ТС Пронин А.В. | Кирпич силикатный – 1300 шт. Плиты перекрытия – 3 шт. Люки смотровые – 2 шт. Цемент – 250 кг. Отводы ст. – 10 шт. | 19,0 18,0 3,5 1,2 1,3 |  |
| 9 | Ремонт участка теплотрассы от автодороги до жилого дома № 17 – отопление и горячее водоснабжение | Май | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Трубы в ППУ изоляции: Ø108/100 – 40 п.м. Ø76/70 – 20 п.м. Ø57/50 – 20 п.м. Клей Випол 197-200 | 28,5 13,6 10,3 3,1 |  |
| 10 | Замена участка теплотрассы (отопление и горячее водоснабжение) от ТК-6 по ул. Новосеменковская | Июль-август | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Труба стальная в ППУ изоляции: Ø159/150 – 30 п.м. Ø108/100 – 15 п.м. Ø 76/70 – 15 п.м. Отвод Ø108 – 6шт. Отвод Ø76/70 – 6 шт. | 21,0 10,8 10,0 1,0 0,65 |  |
| 11 | Монтажный ремонт трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения между ТК-А5 и ТК-6 по ул. Новосеменковская | Август, сентябрь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Труба стальная в ППУ изоляции: Ø219/200 – 30 п.м. Ø108/100 – 30 п.м. | 40,0 21,6 |  |
| 12 | Плановая остановка работы котельной на профилактический осмотр и ремонт оборудования и трубопроводов | 17-28 июня | Начальник района ТС Шпакович В.Я. | По специальному утвержденному плану и графику с перечнем работ и материалов |  |  |
| 13 | Текущий ремонт и обслуживание запорной арматуры системы отопления внешней теплотрассы. Гидро-пневматическая промыва вводных узлов с грязевиками в жилых домах | Сентябрь | Мастер района ТС Пронин А.В. | 128 единиц: Паронит – 8 кг Набивка – 5 кг Болты с гайками, арматура – 10 ед. | 1,0 |  |
| 14 | Плановые текущие ремонты и техническое обслуживание насосных установок, тягодутьевых машин, арматуры водогрейных котлов | Август, сентябрь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Насосы – 7 ед. Тягодутьевые машины – 6 ед. Арматура – 67 ед. |  |  |
| 15 | Замена отключающего крана на обвод линии («байпас») газопровода в ГРУ котельной | Июнь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Кран 11С67П Ø100/80;Ру=16 | 4,0 |  |
| 16 | Изменение схемы трубопроводов подачи воды от насосов на паро-водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения | Июнь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. | Отводы стальные Ø 159-8шт. Кран шаровой Ø 150-1 шт. | 7,5 |  |
| 17 | Ремонт дымоходной трубы | Июнь-сентябрь | Начальник района ТС Шпакович В.Я. |  | 1200,0 |  |
| 18 | Гидравлическое испытание внешних тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона | 15-20 сентября | Начальник района ТС Шпакович В.Я. Мастер района ТС Пронин А.В. |  |  |  |
| Итого по району ТС | 1562,05 |  |
| Санитарно-технический участок |
| 1 | Установка стальных заглушек на вводах трубопроводов отопления жилых домов и снятие их после гидравлического испытания | Май | Начальник СТУ А.Г.Забнев | Болты М16х70 с гайками – 40кг.; Резина листовая (пластина) – 25кг; | 6,00 1,40 |  |
| 2 | Планово-предупредительный ремонт запорной арматуры и оборудования системы отопления в подвалах жилых домов и чердачных помещениях, согласно годового графика ППР | Апрель-сентябрь | Начальник СТУ А.Г.Забнев | Сальниковая набивка – 8кг; Задвижки диаметром 50 – 8 шт. Вентиль диаметром 15-20 – 40шт. Кран диаметром 15 – 40шт, диаметром 20 – 50 шт. Метизы – 10кг. Резина листовая – 10кг. Кран Маевского – 80шт. | 0,30 23,20 6,00 4,80 1,50 0,50 2,00 |  |
| 3 | Произвести промывку систем отопления жилых домов |  | Начальник СТУ А.Г.Забнев | Вода Компрессор Резина листовая |  |  |
| 4 | ППР внутриквартирного сантехнического оборудования согласно годового графика | Январь-декабрь | Начальник СТУ А.Г.Забнев | Лен – 5 кг. Резина листовая – 6кг Сальниковая набивка – 8 кг. | 0,30 0,30 |  |
| 5 | Ремонт водопроводных колодцев на территории поселка и вне поселка на водоводе | Май-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Кирпич красный-1000шт. Цемент-400кг. Люки чугунные диаметром 100 – 3шт. Люк п/эт – 7шт. | 12,00 2,4 8,1 7,8 |  |
| 6 | Ревизия задвижек и пожарных гидрантов в колодцах водопроводных сетей | Май-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Задвижка диаметр 150 – 4 шт. Резина листовая – 4кг. Сальниковая набивка-8 кг. Болты м16х70 с гайками – 32 шт. Болты м12х70 – 6кг. | 21,60 0,20 0,30 0,20 0,70 |  |
| 7 | Промывка трубопровода канализации самотечного коллектора и дворовых линий канализации | Май-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Автомобиль КО-503 |  |  |
| 8 | Ревизия задвижек на наружных канализационных коллекторах, в камерах оперативного переключения согласно графика ППР | Май-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Автомобиль КО-503 Сальниковая набивка – 4кг. Болты с гайками – 3кг. |  |  |
| 9 | Замена и ревизия задвижек оперативного переключения на водоводах ПЗБ-пос.Вольгинский | Аперель-сентябрь | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Задвижки диаметром 250 – 18шт. Задвижки диаметром 80 – 1 шт. Задвижки диаметром 50 – 1шт. Болты м15х70 с гайками – 20 кг. Резина листовая | 208,00 2,00 1,30 3,00 |  |
| 10 | ППР насосного оборудования, запорной арматуры КНС-1 | Январь-сентябрь | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Задвижки диаметром 150 – 1 шт. Клапан обратный поворотный диаметром 150 – 3шт. Болты м16х70 с гайками – 7кг. Резина листовая 4-5 мм – 4 кг. Насос СД-160/45 – 1 шт. | 5,50 80,00 1,00 0,20 72,00 |  |
| 11 | ППР насосного оборудования, запорной арматуры КНС-2 | Август-декабрь | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Задвижки диаметром 100 – 2 шт. Клапан обратный поворотный диаметром 150 – 3шт. Насос СД 80/18 – 1шт. Болты м16х70 с гайками – 5кг. Резина листовая 4-5 мм – 3кг. | 6,00 40,00 25,00 0,75 0,16 |  |
| 12 | ППР насосного оборудования, запорной арматуры КНС-3 | Сентябрь-декабрь | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Задвижки диаметром 100 – 1шт. Болты м16х70 с гайками – 2кг. Резина листовая 4-5 мм – 1,5кг Насос СД 50/56 | 3,00 0,30 0,08 40,00 |  |
| 13 | Ремонт камер оперативного переключения на напорных коллекторах канализации | Май-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Кирпич красный-1000 шт. Цемент – 300 кг. Люк чугунный – 6 шт. | 12,00 1,80 8,10 |  |
| 14 | Ремонт настила над приемной камерой КНС-2, ремонт ступеней и перил | Апрель-август | Мастер СТУ-2 В.А.Воронков | Металл рифленый листовой S 4÷5 – 18 м² Уголок 50х50 – 20 п.м. Швеллер 15 – 15 п.м. | 15,40 2,20 0,44 |  |
| Итого по СТУ | 627,80 |  |
| Ремонтно-строительный участок |
| 1. | Восстановление незначительных нарушений цоколя, ступеней, крылец: ул. Новосеменковская д.1,5,10,8,12,14 ул. Старовская д. 6,10,17,18,24,22 | Май-сентябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Цемент, песок | 20,00 |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли отдельными местами: Ул.Новосеменковская д.1,5,9,11,19,21,22 Ул. Старовская д. 1,6,7,10,14,18,22,24,27 | Май-сентябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Стеклогидроизол 4 000м², пропан 20 балл., нефтебитум | 200,00 |  |
| 3. | Ремонт шиферной кровли отдельными местами с частичным ремонтом стропил: Ул. Новосеменковская д. 4,8,10,12,14,23 Ул. Старовская д. 1,2,4,15,17,25,26 | По необходимости, май-сентябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Волнистые асбоцементные листы 259 листов, пиломатериал 2,5 м³ | 70,00 |  |
| 4. | Ремонт остекления в окнах подъездов | Сентябрь-октябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Стекло, штапик | 7,00 |  |
| 5. | Ремонт железобетонных плит и ограждений балконов Ул. Новосеменковская д.1,4,5,8,10,19,22 Ул. Старовская д.1,2,4,10,14,18,22 | Май-сентябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Цемент, пиломатериал | 20,00 |  |
| 6. | Ремонт кирпичной кладки карниза Ул. Новосеменковская д. 1,5,21,23,19,8,10 Ул. Старовская д. 2,4,10,14,6,22,24 | Май-сентябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Кирпич, песок, цемент | 10,00 |  |
| 7. | Кладка отдельных участков кирпичных стен, заделка проемов, отверстий в подвалах | Май-октябрь | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | По необходимости | 6,00 |  |
| 8. | Очистка вентканалов из кухонь и туалетов жилых квартир | В течение года | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | Кирпич, краска, цемент | 8,00 |  |
| 9. | Ремонт козырьков над входами в подъезды и подвалы жилых домов | В течение года | И.о.мастера РСУ Малашин М.А. | цемент | 15,00 |  |
| Итого по РСУ | 356,00 |  |
| Транспортный участок |
| 1 | Замена незамерзающей жидкости в радиаторе (по мере срока эксплуат.) | в течение года | механик Воронков В.А. | Тосол | 2,5 |  |
| 2 | Замена масел в двигат., гидравлике замена летнего на зимнюю | октябрь | механик Воронков В.А. | Масло М-10 Г | 5,5 |  |
| 3 | Подготовка аккумуляторов к зимним условиям (замена электролита,подзарядка,выбраковка негодных, из-за окончания срока годности | октябрь | механик Воронков В.А. | электролит | 1,2 |  |
| 4 | Легковые автомобили,переход на шипованную резину | октябрь-ноябрь | механик Воронков В.А. | резина шипованная | 0,0 |  |
| 5 | Утепленные чехлы на радиаторы машин, тракторов | октябрь-ноябрь | механик Воронков В.А. | чехлы для радиаторов, двигателей | 0,0 |  |
| 6 | Исправность отопления в машинах,тракторах | октябрь | механик Воронков В.А. | радиаторные печки | 15,0 |  |
| 7 | Спецодежда для зимних условий труда | сентябрь-ноябрь | Волкова Г.С. Бондарев В.В | зимняя спецодежда | 10,0 |  |
| 8 | Ремонт снегоуборочной техники (грейдер.трактор ВТЗ-2032 с навесным оборудованием, замена ножей | август-октябрь | Воронков В.А. | запчасти | 8,0 |  |
| 9 | Омыватель стекол |  | Воронков В.А. | жидкость для омывания стекол | 5,0 |  |
| Итого по ТУ | 47,2 |  |
| Электротехнический участок |
| 1. | ППР электрооборудования жилых домов | Согласно графика ППР | Мастер ЭТУ Бурашникова Т.В. | Автоматические выключатели, предохранители, выключатели, патроны | 12,00 |  |
| 2. | Обслуживание электрооборудования КНС-1,2,3, мастерских ЖКХ | Июль-август 2013 г. | Мастер ЭТУ Бурашникова Т.В. | Пускатели, реле, ремонт электродвигателей, электроаппаратуры и освещения | 11,10 |  |
| 3. | Продолжение замены устаревших однофазных электросчетчиков | До 01.01.2014 | Мастер ЭТУ Бурашникова Т.В. | Пломбы – 794 шт., провода, дипрейка | 9,90 |  |
| Итого по ЭТУ | 33,00 |  |
| Создание материально – технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций |
| 1. | Формирование аварийного запаса материально - технических ресурсов | III квартал | Директор МУМП ЖКХ Суворов А.В. Главный бухгалтер Волкова Г.С. | Финансовые средства, задвижки, стальные трубы, запорная арматура, шифер, гидроизол, доски, гвозди и др. | 100,0 |  |
| Итого финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме | 2726,05 |  |

Приложение N 3

к постановлению Главы

МО «Поселок Вольгинский»

от                          №                 .

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид выполненных работ | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава муниципального образования    _____________     _____________________

подпись                                 Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О. исполнителя,

тел.