ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Петушинского района

Владимирской области

от  26.05.2016                                                                                                   № 122 .

| Об отключении горячего водоснабжения в период подготовки к новому отопительному сезону 2015-2016 г.г. объектов жизнеобеспечения в МО «Поселок Вольгинский» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в новый отопительный период 2016/2017 г.г., повышения качества предоставления коммунальных услуг населению поселка Вольгинский

п о с т а н о в л я ю:

1. Директору МУМП ЖКХ поселка Вольгинский:

1.1. Отключить горячее водоснабжение жилых домов, объектов соцкультбыта поселка с 27.06.2016  по 10.07.2016 года

1.2.  Проинформировать всех потребителей о сроках отключения горячего водоснабжения .

1.3. Производить работы согласно Плану технических мероприятий при проведении остановочного ремонта по тепловым сетям и котельной поселка Вольгинский.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселка по основной деятельности Киселёва И.Г.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» по адресу: http://volginskiy.com .

Глава администрации

поселка Вольгинский								В.В.Гаранин

Приложение № 1

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  26.05.2016    № 122.

ПЛАН

технических мероприятий при проведении остановочного ремонта

с 27.06.2016 по 10.07.2016 года по тепловым сетям и котельной пос. Вольгинский

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые материалы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Остановка парового котла №5, расхолаживания паропровода и трубопроводов горячего водоснабжения. |  | 27.06.2016 с 8:00 до 16: 00 |
| 2 | Техническое обслуживание, текущий ремонт и замена запорной арматуры по тепловым сетям горячего водоснабжения в количестве -154 единиц различного диаметра. | Задвижка: Ø100 -1шт., Ø 80 - 3шт., Ø 50 – 2 шт. | В течении14 дней |
| 3 | Демонтаж и реконструкция магистрального трубопровода горячего водоснабжения в котельной Ø219/200 – 4 п.м., Ø 159/150 – 10 п.м. | Труба Ø 219/200 – 4 п.м., Труба Ø 159/150 – 10 п.м., Задвижка Ø150 – 1 шт., Электроды – 1 шт. | В течении14 дней |
| 4 | Замена дефектного участка трубопровода сырой воды на бак взрыхления Ø 89/80. | Труба Ø 89/80- 10 п.м., Задвижка Ø 80- 1 шт. | В течении14 дней |
| 5 | Вскрытие взрывных клапанов на дымоходах от пяти котлов к дымовой трубе. Проверка строительной части стен, очистка пола дымоходов, замена мембранных пластин. | Цемент- 50 кг., кирпич, асбест. | В течении14 дней |
| 6 | Осмотр, технического обслуживание, текущий ремонт ГРУ котельной. Пневматическое испытание газопровода высокого и низкого давления. |  | В течении14 дней |
| 7 | Замена запорной арматуры на NA- катионитовые фильтры I ступени. | Задвижка Ø 150 – 2 шт. | В течении14 дней |
| 8 | Замена трубопровода конденсата, запорной и регулирующей арматуры на питательный деаэратор ДСА - 75 | Труба Ø 57/50 – 10 п.м., Задвижка Ø 50 – 1 шт., Обратный клапан Ø 50 – 1 шт., Вентиль Ø 50 – 1 шт., Электроды – 15 кг. | В течении14 дней |
| 9 | Вскрытие люков деаэратора питательной воды ДСА -75, внутренний осмотр, крепление успокоительных листов, прочистка отверстий тарелок колонки, промывка от шлама, установка люков, заполнение хим.очищенной водой. |  | В течении14 дней |
| 10 | Конденсатные баки – вскрытие люков, осмотр, чистка от шлама. |  | В течении14 дней |
| 11 | Редукционная установка паропровода: ревизия, ремонт запорной, регулирующей арматуры, регулятора питания, предохранительного клапана, измерительных приборов. |  | В течении14 дней |
| 12 | Техническое обслуживание, замена запорной арматуры основных и вспомогательных паропроводов и трубопроводов горячей воды в котельной в количестве 150 шт. | Задвижка ст. Ø 100 – 4шт. | В течении14 дней |