****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ**

**Петушинского района**

**Владимирской области**

от 01.10.2019 № 221 .

|  |  |
| --- | --- |
| *Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»* |  |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Постановлением администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Устава МО «Поселок Вольгинский»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» согласно приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» [www.volginskiy.com](http://www.volginskiy.com).

И.о. главы администрации

поселка Вольгинский Е.В.Ларина

Приложение

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от 01.10.2019 № 221 .

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» В 2020-2022 ГОДАХ»**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» В 2020-2022 ГОДАХ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Постановление Губернатора Владимирской обл. от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы»;  -Постановление главы поселка Вольгинский от 08.12.2011 №190 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»;  - Постановление администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;  - Постановление администрации поселка Вольгинский от 08.08.2019 № 184 № «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;  - Распоряжение администрации поселка Вольгинский от 05.08.2019 № 46-р «О разработке проектов муниципальных программ муниципального образования «Поселок Вольгинский». |
| Основной исполнитель программы | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» |
| Соисполнители программы | -МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;  -МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» |
| Участники программы | -МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;  -МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский»;  - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе торгов. |
| Цель программы | - повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения;  - ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения. |
| Задачи программы | - поддержание протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и за счет ремонта автомобильных дорог;  - поддержание пропускной способности автомобильных дорог местного значения (поддержание условий движения автотранспорта). |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами и показателями программы являются:  - Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский";  - Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский";  - Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения (ПОДД);  - Количество проведенных Строительных контролей за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль;  - Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – **26 805 000,00** рублей, в т.ч.:  2020 год – 8 935 000,00 рублей;  2021 год – 8 935 000,00 рублей;  2022 год – 8 935 000,00 рублей, в т.ч.:  Средства областного бюджета:  2020 год – 5 000 000,00 рублей;  2021 год – 5 000 000,00 рублей;  2022 год – 5 000 000,00 рублей.  Средства местного бюджета:  2020 год – 3 935 000,00 рублей;  2021 год – 3 935 000,00 рублей;  2022 год – 3 935 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог. |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» на период 2020 - 2022 годы.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Поселок Вольгинский».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения занимают важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры. Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общего пользования местного значения – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно- гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Однако качество дорожных покрытий, часть дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. Увеличение количества транспорта на улицах поселка в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения. Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. За счет реализации подпрограммы планируется увеличение доли капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. В ходе реализации подпрограммы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения ремонтных работ.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приоритетами программы являются:

- обеспечение комплексной безопасности дорожного движения, дальнейшее совершенствование организации движения автотранспорта и пешеходов.

Целью программы является:

- повышение эффективности функционирования автомобильных дорог местного значения;

- ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- поддержание протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и за счет ремонта автомобильных дорог;

- поддержание пропускной способности автомобильных дорог местного значения (поддержание условий движения автотранспорта).

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Целевой индикатор программы:

- Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский";

- Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский";

- Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения (ПОДД);

- Количество проведенных Строительных контролей за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль;

- Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» и их значениях (приложение № 1 к муниципальной программе)

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:

*Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский»:*

комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе:

- летнее содержание дорог: чистка дорог и бордюров.

- зимнее содержание дорог: снегоочистка, разброс снежных валов, уплотнение снежного покрова, устранение наледи на дорогах и другие;

*Разметка автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Поселок Вольгинский»:*

обеспечивает порядок на автомобильных дорогах общего пользования, сообщает водителю о внезапных препятствиях, ограждает определенные участки пути, служит для сообщения определенной информации участникам дорожного движения;

*Разработка Проекта организации Дорожного Движения (ПОДД*):

главная цель разработки ПОДД — предоставление водителям и пешеходам возможности беспрепятственного безопасного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

*Строительный контроль за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль*:

контроль качества выполняемых работ, проводимый во избежание увеличение стоимости строительных работ и т.д.;

*Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский»:*

- ремонт автомобильных дорогнеобходим для обеспечения сохранностиавтомобильных дорог, обеспечивающей непрерывное и безопасное движение независимо от времени года.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации – **26 805 000,00** рублей, в т.ч.:

2020 год – 8 935 000,00 рублей;

2021 год – 8 935 000,00 рублей;

2022 год – 8 935 000,00 рублей, в т.ч.:

Средства областного бюджета:

2020 год – 5 000 000,00 рублей;

2021 год – 5 000 000,00 рублей;

2022 год – 5 000 000,00 рублей.

Средства местного бюджета:

2020 год – 3 935 000,00 рублей;

2021 год – 3 935 000,00 рублей;

2022 год – 3 935 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» (приложение № 3 к муниципальной программе)

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог.

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» | км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Поселок Вольгинский» | раз. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения (ПОДД) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных строительных контролей за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» | км | 0,375 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2020-2022 годах»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский". | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог | Количество протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» |
| 2. | Разметка автомобильных дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский" | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог | Количество нанесенной разметки автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Поселок Вольгинский» |
| 3. | Разработка Проекта организации Дорожного Движения (ПОДД) | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог | Количество разработанных Проектов организации Дорожного Движения (ПОДД) |
| 4. | Строительный контроль за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог | Количество проведенных строительных контролей за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» | Отдел благоустройства МКУ «Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения органами местного самоуправления «Поселок Вольгинский» надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» |

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Поселок Вольгинский»

в 2020-2022 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | | Итого  2020 – 2022  годы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Содержание дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок Вольгинский" | **Всего** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **10 500 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Разметка дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский". | **Всего** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **300 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Разработка Проекта организации Дорожного Движения (ПОДД) | **Всего** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **150 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Строительный контроль за ходом выполнения и приемку и лабораторный контроль | **Всего** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **75 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Ремонт дорог общего пользования местного значения на территории МО «Поселок Вольгинский» | **Всего** | **5 260 000,00** | **5 260 000,00** | **5 260 000,00** | **15 780 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Местный бюджет | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 780 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| **ИТОГО** | **Всего** | **8 935 000,00** | **8 935 000,00** | **8 935 000,00** | **26 805 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Местный бюджет | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 11 805 000,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |