ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Петушинского района

Владимирской области

от  27.04.2017                                                                                                           № 105 .

| О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 09.11.2015 № 26 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2016 год» |  |
| --- | --- |

В связи с завершением мероприятий по реализации сводного краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области на 2016 год, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год, утвержденный постановлением администрации поселка Вольгинский от 09.11.2015 № 26 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  МО «Поселок Вольгинский» на 2016 год» в части уточнения стоимости и объемов выполненных работ, изложив приложения №№ 1, 2 в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно.

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 28.03.2016 № 56 «О внесении изменений в постановление от 09.11.2015 № 26 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  МО «Поселок Вольгинский» на 2016 год».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы по основной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

поселка Вольгинский                                                                                В.В. Гаранин

Приложение № 1

к постановлению администрации поселка Вольгинский

от 27.04.2017 № 105

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2016 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутри-домо-вых инже-нерных систем | ремонт или замена лифтового оборудо-вания | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утеп-ление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллек- тивных (общедо-мовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по поселок Вольгинский | 3 721 548,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 278,01 | 3 654 692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 856,39 |
| 1. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 1 | 884 689,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,81 | 867 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 119,95 |
| 2. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 10 | 1 200 633,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 094,40 | 1 178 844,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 789,07 |
| 3. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 24 | 1 636 225,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 385,80 | 1 608 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 947,37 |

Приложение № 2

к постановлению администрации поселка Вольгинский

от 27.04.2017 № 105

Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский на 2016 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по поселок Вольгинский | X | X | X | X | 15 022,69 | 11 341,03 | 10 916,53 | 530 | X | 3 721 548,94 | 152 845,07 | 224 394,50 | 3 344 309,37 | 328,15 | 1 106,29 | X |
| 1. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 1 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 741,65 | 2 821,95 | 2 707,05 | 114 | РО | 884 689,95 | 36 334,47 | 53 343,26 | 795 012,22 | 313,50 | 960,21 | 07.2016 |
| 2. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 10 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 328,14 | 3 359,88 | 3 266,88 | 159 | РО | 1 200 633,62 | 49 310,36 | 72 393,40 | 1 078 929,86 | 357,34 | 1 106,29 | 09.2016 |
| 3. | п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 24 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6 952,90 | 5 159,20 | 4 942,60 | 257 | РО | 1 636 225,37 | 67 200,24 | 98 657,84 | 1 470 367,29 | 317,15 | 912,29 | 09.2016 |