ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Петушинского района

Владимирской области

от  22.05.2017                                                                                               № 119.

Об итогах отопительного сезона 2016/2017 годов  и о задачах по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов

Отопительный период 2016/2017 годов на территории поселка проходил в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах жизнеобеспечения поселка.

В целях обеспечения устойчивого снабжения жилищными коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы и в соответствии с постановлением администрации поселка от 26.05.2016 № 12 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов и о задачах по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов» администрацией поселка, МУП «Аэлита», МУМП ЖКХ поселка, ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «Владимирские Экологические Системы» были проведены мероприятия по своевременной подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне–зимнему периоду.

Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории поселка проводилась на основании разработанных и утвержденных планов. В результате качественного проведения профилактических ремонтных и подготовительных работ, выполняемых на объектах жизнеобеспечения, начало отопительного периода 2016/2017 годов прошло организованно, включение теплогенерирующих мощностей и подключение потребителей проведено в штатном технологическом режиме.

Согласно постановлению администрации поселка от 19.09.2016 № 242, отопительный сезон 2016/2017 годов начать с 22 сентября 2016 года. Постановлением администрации поселка от 25.04.2017 № 101  отопительный сезон 2016/2017 годов закончен 01 мая 2017 года.

В связи с ухудшением погодных условий согласно постановлению администрации поселка от 11.05.2017 № 111  было возобновление подачи тепловой энергии в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский». Постановлением администрации поселка от 18.05.2017 № 118  отопительный сезон 2016/2017 годов закончен 19 мая 2017 года

В целом на подготовку жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду было затрачено 2 038,0 тыс. руб. В бюджете поселка для ликвидаций возможных аварийных ситуаций запланирован объем финансовых средств в размере 36,0 тыс. руб.

Для создания запасов резервного топлива (мазута) был заключен договор поставки мазута с ООО «Ритл» от 20.08.2013, который считается пролонгированным на следующий календарный год, если одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении или изменении.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний  период 2016/2017 годов были составлены на все объекты жилья и соцкультбыта поселка, а также на поселковую котельную, подготовка которой была проверена инспекторами Ростехнадзора.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения поселка  созданы 2 аварийно-ремонтных бригады (АРБ), предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, штатной численностью 16 человек,  необходимым количеством грузовой и специальной техники - 6 единиц. Аварийные ситуации, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно и в нормативные сроки.

На начало отопительного сезона 2016/2017 годов задолженность МУМП ЖКХ пос. Вольгинский за потребленный природный газ составила – 66,88 млн. руб. По состоянию на 01.05.2017 задолженность за поставленный газ выросла и составила 66,6 млн. руб.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения поселка к предстоящему отопительному сезону, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения  жилищными  и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы

п о с т а н о в л я ю:

- Признать работу МУП «Аэлита», МУМП ЖКХ пос. Вольгинский, ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «ВладЭкоСистемы» по подготовке и проведению отопительного сезона 2016/2017 годов удовлетворительной.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду 2017/2018 годов, согласно приложению № 1. Комиссии в своей работе руководствоваться Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и Рекомендациями по подготовке жилищного фонда к зиме (Госстрой России, Союз работников жилищно – коммунального хозяйства России, МДС 13-18.2000, Москва 2002).

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов, согласно приложению № 2.

- Зам.главы администрации по основной деятельности:

- организовать контроль за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону. С этой целью еженедельно по вторникам в 10.00 проводить совещания, на которых заслушивать доклады о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018, выяснять и анализировать причины невыполнения мероприятий и вырабатывать меры по  их устранению.  В совещаниях принимать участие: директору МУП «Аэлита», начальнику участка тепловых сетей пос. Вольгинский, генеральному директору ООО Технопарк «Вольгинский», генеральному директору ООО «Владимирские экологические системы». О результатах проведения совещаний докладывать главе администрации по понедельникам;

- представлять информацию в департамент жилищно–коммунального хозяйства администрации области в соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 в период подготовки к отопительному сезону с 01 июня по 01 ноября 2017 года ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов. Отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов до 01.10.2017, согласно приложению № 3. Ответственным за предоставление вышеуказанной информации назначить директора МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский» Царькову Е.В.;

- провести комиссионную проверку готовности объектов жилищно–коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности. Срок до 15.09.2017 г.

- ООО «Владимиртеплогаз»:

- провести обследование технического состояния котельной и её электроснабжение. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2017;

- организовать проведение энергетических обследований теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса топлива котельной. Срок – 15.09.2017;

- выполнить мероприятия по обеспечению готовности котельной к работе на мазуте. Срок до 01.09.2017;

- организовать комиссионную проверку готовности всех потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Срок до 01.09.2017;

- обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 01.09.2017.

- Директору МУП «Аэлита»;

- провести обследование технического состояния жилого фонда,  сетей электроснабжения. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2017;

- составить план проведения ремонтных работ каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении МУП «Аэлита». Срок до 01.06.2017;

- принять к исполнению перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в перечень требований по содержанию имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Губернатора области от 12.11.2010 года № 1208;

- организовать заключение договора на обследование и обслуживание внутридомового газового оборудования в жилых домах Срок до 01.09.2017.

- Генеральным директорам ООО Технопарк «Вольгинский» и ООО «ВладЭкоСистемы»:

- провести обследование технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2017.

- выполнить мероприятия по обеспечению готовности сетей водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2017/2018 годов. Срок до 01.09.2017.

- организовать и обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 01.09.2017.

- Директору МКУ «АХЦ» рассчитать и подготовить необходимое количество пескосоляной смеси для обработки улично–дорожной сети в зимний период 2017/2018 годов.

- Постановление администрации поселка Вольгинский от  26.05.2016 № 121 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности И.Г.Киселева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

поселка Вольгинский								В.В.Гаранин

Приложение № 1

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  22.05.2017  №  119

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования

«Поселок Вольгинский»

к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов

| Гаранин Виталий Владимирович | - | Глава администрации поселка Вольгинский, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Киселёв Игорь Геннадьевич | - | заместителя главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ветрова Александра Степановна | - | директор МУП «Аэлита» |
| Бойцов Эдуард Николаевич | - | Генеральный директор ООО Технопарк «Вольгинский» |
| Беликов Николай Николаевич | - | Генеральный директор ООО «Владимирские экологические системы» |
| Савельев Евгений Константинович | - | главный инженер МУП «Аэлита» |
| Пронин Андрей Васильевич | - | начальник участка тепловых сетей пос.Вольгинский |
| Царькова Елена Валентиновна | - | директор МКУ «АХЦ» |
| Худякова Ирина Юрьевна | - | Депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 8 |
| Представители Ростехнадзора |
| Ботков Алексей Николаевич | - | Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области |
| Тарасов Юрий Валентинович | - | Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области |
| Долгих Владимир Александрович | - | Государственный инспектор по надзору за промышленной безопасностью по Владимирской области |
| Шухтин Юрий Алексеевич | - | Государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и теплоэнергиетическому надзору |
| Юрьев Сергей Анатольевич | - | Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью |
| Заводов Николай Николаевич | - | Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью |
| Представитель ОАО «Газпром» |
| Черников Владимир Михайлович | - | Начальник Петушинского участка ОАО «Газпром газораспределение Владимир» |

# Приложение N 2

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  22.05.2017  №  119

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования «Поселок Вольгинский» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Материалы | Стоимость, тыс.руб. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Владимиртеплогаз» – участок тепловых сетей |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | июль | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Щебень фракция 5 - 20 мм. - 3м³; Песок строительный - 9м³; шамотная смесь - 0,5м³; Мертель МШ-28 - 0,7т.; Кислота ортофосфорная - 100кг; Асбест листовой КАОН 4мм - 10кг; Резина починочная каландрованная (сырая резина) листовая - 6кг; Кирпич силикатный одинарный - 73шт.; Цемент М-100 - 100кг; Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х3000 - 4кг; Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х3000 - 6кг | 34,140 |  |
| 2 | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | август | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Шпилька М10 L100 - 10шт.; Шпилька М12 L100 - 10шт.; Шпилька М14 L100 - 10шт.; Шпилька М16 L100 - 10шт.; Шпилька М8 L100 - 10шт.; Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм - 1кг; Шнур асбестовый ШАОН д-25 мм - 2кг; Сальниковая набивка графитекс-240 10Х10 - 4кг; Сальниковая набивка графитекс-240 6Х6 - 3кг; Сальниковая набивка графитекс-240 8Х8 - 8кг; Смазка Литол-24 - 4кг | 8,224 |  |
| 3 | Ремонт трубопроводов котельной | июнь | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Труба стальная ВГП d 20х2,5 - 2м; Электроды 3мм - 25кг; Электроды 4мм - 20кг; Круг отрезной по металлу Ø 230 - 12шт.; Полотно ножовочное - 9шт.; астика битумная МГТМ - 20кг; Кислород - 200м³; Пропан - 110кг; Отвод стальной Ду 108х3,5 -2шт.; Отвод стальной Ду 133х4,5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 159х5 - 1шт.; Отвод стальной Ду 57х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 76х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 89х3,5 - 2шт.; Отвод стальной Ду 20х3,0 - 2шт. | 109,526 |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | июнь | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Фторопласт листовой 3мм (400х400мм) - 1кг; Фторопласт листовой 4мм (400х400мм) - 1кг; Смазка графитная - 3кг; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду25 - 4шт.; Вентиль фланцевый 15с65нж Ду32 - 4шт.; Пластина ТМКЩ 4 мм - 10кг; Кран шаровый фланцевый Ду 80 PN16 11с33п - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 15 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 20 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 25 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый резьбовой Ду 32 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт; Кран шаровый резьбовой Ду 40 Ру25 ВВ 11б27п5 - 2шт.; Кран шаровый фланцевый Ду 50 PN16 11с33п - 1шт.; Болт М16*70 - 25кг; Болт М14*70 - 10кг; Болт М12*70; Гайка М 16 - 9кг; Гайка М 14 - 4кг; Гайка М 12 - 4кг | 41,311 |  |
| 5 | Ремонт электрооборудования и КИПа | июль | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Лампы люминесцентные ЛБ-36-30шт. Лампы накаливания ЛОН-75 Е-27-25 шт., ЛОН-300 Е-40-30 шт. Лампы энергосберегательные СКЛЭН-11 Е27-30шт. Лампы накаливания низкого напряжения МО 12-40 Е-27-30шт., МО36-40 Е-27-30шт. Лампы ртутные высокого давления ДРЛ-250 Е40-10шт. Дроссель универсальный L40A-36-40 Вт-10шт. Стартеры СК 220 (80С-220-3)-30 шт., СК 127 (20-127) -30 шт.Реле контроля напряжения ЕЛ-12Е 380Вт 50Гц-2 шт.Подшипники 180308-6шт. | 12,585 |  |
| 6 | Ремонт пластинчатого теплообменника марки "Ридан" НН№42-0-16-2007 | июль | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Прокладка EPDM-HT НН№42/S42 - 70шт. | 42,315 |  |
| 7 | Ремонт тепловых сетей по итогам опрессовки | июль | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Труба СТ 159х5,0 -1-ППУ-ПЭ - 10м; Труба Ст 57 x 3,5-2-ППУ-ПЭ - 10м; Труба Ст 76 x 3,5-2-ППУ-ПЭ - 10м; Труба Ст 89 x 4,0-ППУ-ПЭ - 10м; отвод ППУ-ПЭ Ø 57 x 3,5 - 1шт.; отвод ППУ-ПЭ Ø 76 x 3,5 - 1шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 108 - 1шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 159 - 1шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 57 - 2шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 89 - 1шт.; Комплект изоляции стыкового соединения Ø 76 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 108/180 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 57/125 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 76/140 - 2шт.; Заглушка ТИАЛ 89/160 - 2шт. | 52,288 |  |
| 8 | Ремонт изоляции тепловых сетей | август | Начальник участка тепловых сетей Пронин А.В. | Фольгоизол СРФ 0,1–200 - 10м²; Стеклоткань С-160 - 55м²; Випол ПК197 - 25кг | 8,933 |  |
| Итого по участку ТС | 309,321 |  |
| МУП «Аэлита» |
| 1 | Установка стальных заглушек на вводах трубопроводов отопления жилых домов и снятие их после гидравлического испытания. | Май | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1.Болты М16×70, с гайками- 16 кг. 2. Резина листов- 10 кг. | 3,4 |  |
| 2 | Планово- предупредительный ремонт запорной арматуры и оборудования системы отопления в подвалах и жилых домов, согласно годового графика ППР и чердачных помещений. | Апрель-сентябрь | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Сальниковая набивка- 12 кг. 2. Задвижки D50- 8 шт. 3. Вентиля D15÷20- 30 шт. 4. Кран D15 бр.-40 шт. 5. Кран D20 бр.-50 шт. 6. Болты М 16×17 с гайками-6 кг. 7. Резина лист-8 кг. 8. Кран Маевского-150 шт. | 42,4 |  |
| 3 | Гидропневматическая промывка и проведение гидравлических испытаний систем отопления жилых домов, согласно графика | Май-август | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Компрессор для промывки- 1 шт. 2. Переходники быстросъемные- 2шт. 3. Рукава резиновые- 40м. | 165,0 |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на холодной и горячей воде в подвалах жилых домов. | Апрель-Сентябрь | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Задвижки D80-2 шт. 2. Вентиль Фл.D50-2 шт. 3. Резина лист-5 кг. 4. Сальник набивка-8,0 кг. 5. Болты с гайками-10,0 кг. 6. Вентиль D15 бр.-50 шт. 7. Вентиль D20 бр.-100 шт. 8. Вентиль D25 бр.-100 шт. 9. Вентиль D32 бр.-30 шт. 10. Фитинги D15÷32=280 шт. | 75,6 |  |
| 5 | Восстановление незначительных нарушений цоколя, ступеней, крылец | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Цемент, песок | 120,0 |  |
| 6 | Ремонт мягкой кровли отдельными местами. | Апрель-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Стеклогидроизол 3 000м², пропан 20 балл. нефтебитум | 320,0 |  |
| 7 | Ремонт шиферной кровли отдельными местами | По необходимости Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Волнистые асбоцементные листы 25 листов, пиломатериал 2,5 м³ | 32,0 |  |
| 8 | Ремонт остекления в окнах подъездов | Сентябрь-октябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Стекло, пиломатериал. | 12,0 |  |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки карниза | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Кирпич, песок, цемент | 10.0 |  |
| 10 | Кладка отдельных участков кирпичных стен, заделка проемов, отверстий в подвалах | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Кирпич, песок, цемент | 8,0 |  |
| 11 | Ремонт козырьков над входами в подъезды и подвалы жилых домов | В течении года | мастер РСУ Андреев М.И. | цемент | 35,0 |  |
| 12 | ППР электрооборудования жилых домов | Согласно графика ППР | мастер ЭТУ Нагорный А.В. | Автоматические выключатели, предохранители, выключатели, патроны | 40,0 |  |
| Итого по МУП «Аэлита» | 863,4 |  |
| ООО «Владимирские Экологические Системы» |
| 1 | Произвести реконструкцию(восстановление) вентиляции приемного отделения КНС-2 | Июнь-июль | Мастер ВКХ Гл.инженер |  | 120,0 |  |
| 2 | Приобрести и заменить обратный клапан на КНС №1,2. | Май | Мастер ВКХ Гл.инженер | Обратный клапан 1 шт. | 50,0 |  |
| 3 | Заменить пускатели насосов КНС №2. | Июль | Мастер ВКХ Гл.инженер | Пускатели -2 шт..крепление | 6,0 |  |
| 4 | Отремонтировать кровлю на КНС№2 | Май-сентябрь | Мастер ВКХ Гл.инженер | Гидроизол-3шт., пропан, цемент, песок | 50.0 |  |
| 5 | Отремонтировать линию аварийного слива КНС-2 | Май | Мастер ВКХ Гл.инженер | Задвижка, фланцы, болты, металл. листовой | 52,0 |  |
| 6 | Заменить 2шт. ж/б крышки на канализационных и 3шт. ж/б крышки на водопроводных колодцах на новые с вмонтированными в них полимерными люками. | Июнь-август | Мастер ВКХ Гл.инженер | Крышка ж/б 5шт., цемент 100 кг, песок. | 22,00 |  |
| 7 | Осуществить прочистку приёмных ёмкостей КНС№1,2,3. | июнь | Мастер ВКХ Гл.инженер | Договор со специализированной организацией. | 300,00 |  |
| 8 | Осуществить прочистку 600 пог.м. канализационных коллекторных трубопроводов ф250 мм от внутренних жировых отложений по ул. Старовская и Новосеменковская | июнь-сентябрь | Мастер ВКХ Гл.инженер | Машина «Rotenberger» и КО-520 | 420,00 |  |
| 9 | Приобрести ремонтные материалы. | Июнь-август | Мастер ВКХ Гл.инженер | ПФРК-6 шт, ДРК -6 шт., муфта ремонтная – 8 шт., обойма ремонтная -6 шт. | 200,00 |  |
| ООО «Владимирские Экологические Системы» | 1 220,00 |  |
| Создание материально – технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций |
| 1. | Формирование аварийного запаса материально - технических ресурсов | III квартал | ООО «Владимиртеплогаз», ООО «ВЭС» | Финансовые средства, задвижки, стальные трубы, запорная арматура, шифер, гидроизол, доски, гвозди и др. | 100,0 |  |
| Итого финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме | 2 492,721 |  |

# Приложение N 3

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  22.05.2017  №  119

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

# жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид выполненных работ | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава администрации поселка Вольгинский		_______________			_______________________

подпись					Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О. исполнителя,

тел.