****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ**

**Петушинского района**

**Владимирской области**

от 16.03.2022 № 70

*О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 №279 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы»*

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации поселка Вольгинский от 08.09.2020 № 220 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Уставом МО поселок Вольгинский

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 03.11.2020 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы».

1.1. Изложить приложение № 1 муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по основной деятельности.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте МО поселок Вольгинский [www.volginskiy.com](http://www.volginskiy.com).

Глава администрации

поселка Вольгинский С.В. Гуляев

Приложение

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от 16.03.2022 № 70

«Приложение

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от03.11.2020№ 279.

.

**Муниципальная программа**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования поселок Вольгинский**

**на 2021-2025 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Вольгинский на 2021-2025 годы» |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;- Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области |
| Заказчик программы | Отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ» |
| Заказчик-координатор программы | Заместитель главы администрации по основной деятельности |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода».Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский».Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». |
| Цельпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
| Задачи программы | 1.Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.2. Модернизация участка канализационной сети.3.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевыеиндикаторы и показателимуниципальной программы | 1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. –100 %).2.Строительство крупного объекта.3. Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5%.4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1%.6.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14% |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2025 годы, в один этап |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 65960,344тыс.руб., в т.ч.:МБ: 4 387,974тыс.руб., из них:2021 год -401,700тыс.руб.,2022 год -2 909,627тыс.руб.2023 год - 756,647тыс.руб.2024 год - 320,000тыс.руб.2025 год - 0,000тыс.руб.ОБ: 1 929,300тыс.руб. ., из них:2021 год - 0,000 тыс.руб.,2022 год - 1 929,300 тыс.руб.2023 год - 0,000 тыс.руб.,2024 год - 0,000 тыс.руб.,2025 год - 0,000тыс.руб.Внебюджетные источники: 59 643,070тыс.руб., из них:2021 год -22 015,950тыс.руб.,2022 год - 0,000тыс.руб.2023 год - 0,000тыс.руб.2024 год -3 272,540тыс.руб.2025 год -34 354,580тыс.руб.Всего по подпрограмме 1: 1 446,647 тыс.руб., в т.ч.:МБ: 1 446,647 тыс.руб., из них:2021 год - 0,000тыс.руб.,2022 год -1 000,000тыс.руб.,2023 год - 446,647тыс.руб.ОБ: 0,000 тыс.руб.Всего по подпрограмме 2: 2 732,280 тыс.руб., в т.ч.:МБ: 802,980 тыс.руб., из них:2021 год - 0,000 тыс.руб.2022 год - 802,980 тыс.руб.ОБ: 1 929,300 тыс.руб.., из них:2021 год - 0,000 тыс.руб.,2022 год - 1 929,300тыс.руб.Всего по подпрограмме 3: 61 781,417 тыс.руб., в т.ч.:МБ: 2 138,347 тыс.руб., из них:2021 год - 401,700 тыс.руб.,2022 год -1 106,647тыс.руб.2023 год - 310,000тыс.руб.2024 год - 320,000тыс.руб.2025 год - 0,000тыс.руб.Внебюджетные источники: 59 643,070 тыс.руб., из них:2021 год - 22 015,950тыс.руб.,2022 год - 0,000 тыс.руб.2023 год - 0,000тыс.руб.2024 год - 3 272,540тыс.руб.2025 год - 34 354,580тыс.руб.Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.2. Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.3. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования поселок Вольгинский характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов без превышения рекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обусловливается повышенным природным содержанием в воде фторидов. Кроме того, по показателям радиационной безопасности суммарная активность альфа-излучающих нуклеидов составляет 0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем в 4 раза превышает нормативный показатель.

Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

Необходимо выполнить строительство водозаборного узла, модернизировать канализационные коллекторы, канализационные напорные станции на сумму 65 960,344тыс.рублей.

В последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения.

Необходимо также учитывать, что в тарифе отсутствует инвестиционная составляющая. У организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории поселка Вольгинский - ООО «ВТГ-Вода» инвестиционная программа отсутствует.

Наличие задолженности за топливно-энергетические ресурсы и критическое финансово-экономическое состояние предприятий отражается на темпах модернизации коммунальной инфраструктуры и ставит под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг потребителям.

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, привлечением потенциальных инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного инвестиционного климата.

Реализация муниципальной программы создаст условия для модернизации коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры приведет к повышению надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, соответствию требованиям безопасности и энергоэффективности.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Приоритетами программы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания для населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

1.Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.

2. Модернизация участка канализационной сети.

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными показателями муниципальной программы являются:

1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. –100 %).

2. Строительство крупного объекта.

3. Сокращение уровня износа объектов водоотведенияпоселка Вольгинский на 2,5%.

4. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.

5. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1%.

6.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%

Решение задач обеспечивается реализацией мероприятий подпрограмм.

Программа реализуется с 2021 - 2025 годы, в один этап.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Вольгинский.

Муниципальной программой предусматривается выполнение основных мероприятий.

1. Подпрограмма 1 «Чистая вода».

Основными мероприятиями подпрограммы 1являются:

- проектно-изыскательские работы;

- строительство водозаборного узла.

2. Подпрограмма 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский».

Основным мероприятием подпрограммы 2 является выполнение работ пореконструкции сетей водоотведения по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский.

3. Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроектных обоснований реконструкции КНС - 1,2,3. Разработка рабочей документации на модернизацию отдельных участков канализационной сети;

- реконструкция КНС-1,2,3;

- модернизация напорного канализационного коллектора Ø300 в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, расположенного на границе балансовой принадлежности;

- строительство нового водопровода от колодца у дома № 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская (помещение зала борьбы), протяженностью 120 м, водопроводная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и отключения системы ХВС МКД № 3 от врезки; ремонт магистральной сети ХВС;

- модернизация (реконструкция) муниципальной котельной.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2025 годы.

В рамках реализации подпрограмм «Чистая вода» и «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются органу местного самоуправления, являющимся собственником объектов коммунальной инфраструктуры, на реализацию мероприятий подпрограмм.

**4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета.

За счет средств областного бюджета предусматривается финансирование мероприятий на возмещение части затрат за выполненные работы по строительству водозаборного узла, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования поселок Вольгинский на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» и подпрограммы 2 «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»осуществляется на основании установленного порядка.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения.

Источником финансирования подпрограммы 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»за выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры является местный бюджет муниципального образования. Объемы финансирования подпрограммы 3 рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию подпрограммы.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2021 - 2025 годы, составляет 65 960,344 тыс.руб., в том числе:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник  | Всего, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 929,300 | 0,000 | 1 929,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет  | 4 387,974 | 401,700 | 2 909,627 | 756,647 | 320,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 59 643,070 | 22 015,950 | 0,000 | 0,000 | 3 272,540 | 34 354,580 |
| **ИТОГО, в т.ч.:** | **65 960,344** | **22 417,650** | **4 838,927** | **756,647** | **3 592,540** | **34 354,580** |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ответственный за реализацию муниципальной программы –заместитель главы администрации поселка Вольгинский по основной деятельности.

Разработка планов-графиков по реализации программы осуществляется администрацией поселка Вольгинский в соответствии с установленными нормативными документами.

Контроль за муниципальной программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка муниципальной программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков программы в зависимости от выделенных бюджетных средств на предусмотренные программой мероприятия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств;

- взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области при предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету поселка Вольгинский на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры.

Исполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления, являясь муниципальным заказчиком осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Владимирской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства и модернизации объектов ЖКХ с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства и модернизации из средств местного бюджета;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в муниципальную программу, в соответствии с действующим законодательством;

- в установленные сроки представляет информацию о ходе реализации программных мероприятий, фактических поступлениях и освоении денежных средств в соответствии с формами, разработанными департаментом ЖКХ Владимирской области.

Исполнитель муниципальной программы – администрация поселка Вольгинский участвует в реализации плана мероприятий по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса поселка Вольгинский.

**6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

В результате реализации муниципальной программы планируется:

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

2. Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.

3. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Риски, связанные с изменением бюджетного законодательства.

2. Финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

3. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов.

4. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

5. Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных

образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

### Подпрограмма 1 «Чистая вода»

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Чистая вода» |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области |
| Заказчикподпрограммы | Отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ» |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации по основной деятельности |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
| Задача подпрограммы | Повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | 1.Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. - 100 %).2.Строительство крупного объекта |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы, в один этап |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 446,647тыс.руб., в т.ч.:МБ:1 446,647 тыс.руб., из них:2021 год -0,000тыс.руб.,2022 год -1 000,000тыс.руб.,2023 год - 446,647тыс.руб.ОБ: 0,000тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий |

**1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**подпрограмма 1**

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей поселка Вольгинский.

Некачественная вода является одной из причин снижения продолжительности жизни населения, так же является негативным факторов при выборе места проживания граждан.

Единственным источником питьевой воды в посёлке Вольгинский является водозаборный узел, принадлежащий АО «ПЗБ», который эксплуатирует на правах аренды ООО УК «Технопарк Вольгинский».

По данным Межрегионального управления № 21 Федерального медико-биологического агентства питьевая вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание «фторидов» превышает гигиенический норматив 1,5 мг/дм3 и составляет от 1,58 до 2,12 мг/дм3. Кроме того по показателям радиационной безопасности суммарная активность альфа-излучающих нуклеидов составляет 0,89 м 0,91 Бк/кг, что более чем в 4 раза превышает нормативный показатель (0,2 Бк/кг) и не соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (протоколы лабораторных исследований – радиологические исследования питьевой воды от 07.08.2018 № 190, от 07.08.2018 № 191, от 29.08.2019 № 522, от 29.08.2019 № 523, от 10.03.2020 № 440, от 10.03.2020 № 441).

Кроме того данный водозаборный узел расположен в 4-х километрах от территории жилой застройки.

Строительство водозаборного узла позволит поставлять жителям питьевую воду, соответствующую санитарно-гигиеническим нормам.

Реализация подпрограммы приведет к обеспечению населения качественной питьевой водой и повышению качества жизни жителей поселка Вольгинский.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы 1, целевые показатели**

**(индикаторы) реализации подпрограммы 1**

Приоритетами подпрограммы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 1-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи - повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский.

Основными показателями реализации подпрограммы 1 являются:

1. Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (2023 г. -100 %).

2. Строительство крупного объекта.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2021-2022 гг. | 2023 г. |
| Повышение доли населения поселка Вольгинский, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | 100% |
| Строительство крупного объекта | Шт. | - | - |

Реализация мероприятий подпрограммы 1 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем (объектов) водоснабжения.

Подпрограмма 1муниципальной программы реализуется с 2021 - 2023 годы, в один этап.

**3. Перечень основных подпрограммных мероприятий**

Подпрограмма 1 «Чистая вода» будет осуществляться путем реализации проектов по строительству, модернизации и реконструкции, капитальному ремонту объектов, систем питьевого водоснабжения на территории муниципального образования поселок Вольгинский.

Запланированные мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции, капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения позволят достичь значимых результатов в обеспечении качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения населения поселка Вольгинский.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполне­ния (по годам) | Источникифинан­сирования | Объемы финансированияпо источникам(тыс.руб.) |
| всего | в т.ч. погодам |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
|  | Задача: повышение качества питьевой воды для населения поселка Вольгинский |
|  | Основные мероприятия: |
| 1. | Проектно-изыскательские работы | 2021 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2023 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Местный бюджет | 446,647 | 0,00 | 0,00 | 446,647 |
| Итого: | 446,647 | 0,00 | 0,00 | 446,647 |
| 2. | Строительство водозаборного узла | 2023 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего финансирование:** | 2021-2023 | Местный бюджет | **1 446,647** | **0,00** | **1 000,00** | **446,647** |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1**

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник  | Всего, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет  | 1 446,647 | 0,000 | 1 000,000 | 446,647 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **ИТОГО:** | 1 446,647 | **0,000** | **1 000,000** | **446,647** |

**5. Механизм реализации подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем, объектов водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует механизму реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 5программы.

**6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски подпрограммы 1**

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 1являетсяповышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Финансовые риски подпрограммы 1 соответствуют финансовым рискам муниципальной программы, изложенной в разделе 6программы.

**Подпрограмма 2**

**«Модернизация участка канализационной сети**

**по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский»**

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | «Модернизация участка канализационной сети по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский» |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области |
| Заказчикподпрограммы | Отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ» |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации по основной деятельности |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
| Задача подпрограммы | Модернизация участка канализационной сети |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2022 годы, в один этап |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 732,280тыс.руб., в т.ч.:МБ: 802,980тыс.руб., из них:2021 год - 0,000тыс.руб.2022 год - 802,980тыс.руб.ОБ: 1 929,300тыс.руб.., из них:2021 год - 0,000тыс.руб.,2022 год – 1 929,300тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**подпрограмма 2**

В настоящее время по ул. Новосеменковская проложена самотечная сеть канализации, отводящая бытовые сточные воды от объектов коммунального сектора (жилые дома, магазины) поселка Вольгинский на существующие очистные сооружения канализации. Существующая сеть канализации проложена из керамических труб диаметрами от 100 до 200 мм. На сетиустановленыканализационныеколодцыдиаметрами1500,2000 мм. Средняя глубина заложения трубопровода 3,0 м.

Коллектор самотечной канализации по ул. Новосеменковская проложен с различными уклонами трубопроводов между отдельными участками (смотровыми колодцами) канализационной сети и не отвечают требованиям СП 32.13330.2012 в части соблюдения минимальных уклонов прокладки самотечных трубопроводов системы канализации, следствием чего стали систематические засоры канализации.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы 2, целевые показатели**

**(индикаторы) реализации подпрограммы 2**

Приоритетами подпрограммы является повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 2- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи - модернизация участка канализационной сети.

Основным показателем реализации подпрограммы 2 является сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский на 2,5%.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 2 приведены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2021 г. | 2022 г. |
| Сокращение уровня износа объектов водоотведения поселка Вольгинский  | % | 0,5 | 2,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы 2 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем (объектов) водоснабжения.

Реализация подпрограммы 2муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2022 годах, в один этап.

**3. Перечень основных подпрограммных мероприятий**

Проектируемую сеть канализации предусматривается проложить поновойтрассе,вдольпроезжейчастиавтодороги.Началотрассыперекладываемого участка сети канализации – существующий колодец № 60(подлежит переустройству) по ул. Новосеменковская (возле дома № 11), конецтрассы – существующий колодец № 88 (подлежит переустройству) по ул. Новосеменковская (возле дома № 9). Общая протяженность проектируемого участка сети канализации диаметром 250 мм - 257,0 м; диаметром 140 мм - 65,0 м.

Территория реконструкции участка сети канализации находится в населенном пункте, проходит по ул. Новосеменковская. Проектируемый участок сети канализации пересекает существующие сети теплоснабжения, газопровода низкого давления, кабельные линии, сети водопровода, бытовой канализации, асфальтобетонные дороги.

Площадь участка, отводимого во временное пользование для реконструкции линейного объекта - 2154,0 м², ширина временной полосы отвода для реконструкции сети канализации - 7,0 м. Проектируемый участок сети канализации предусматривается в одну нитку. На сети устанавливаются канализационные колодцы. Пропускная способность канализационного коллектора составляет 52,5 л/с. На сети канализации предусматриваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов диаметрами 1000, 1500 мм по ТП 902-09-22.84 с гидроизоляцией. Глубина заложения сети канализации от 2,10 до 3,80 м. Демонтаж существующего участка сети, выводимого из эксплуатации проектной документацией, не предусматривается. Общая протяженность проектируемого участка сети канализации - 322,0 м.По контуру горловин колодцев, размещаемых на территории бездорожного покрытия, предусматриваются отмостки с уклоном от крышеклюков. Глубина колодцев от 2,4 до 3,8 м.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи,основные мероприятия | Срок испол-нения  | Источникифинан­сирования | Объемы финансированияпо источникам(тыс.руб.) |
| всего | в т.ч. погодам |
| 2021 | 2022 |
|  | Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
|  | Задача: модернизация участка канализационной сети |
|  | Основные мероприятия: |
| 1. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Новосеменковская, домов №№ 9,11 поселка Вольгинский | 2021-2022 | Областнойбюджет | 1 929,30 | 0,00 | 1 929,30 |
| 2021-2022 | Местныйбюджет | 802,98 | 0,00 | 802,98 |
|  | **Всего финансирование:** | 2021-2022 | Местный бюджет | **2 732,28** | **0,00** | **2 732,28** |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2**

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник  | Всего, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 2021 г. | 2022 г. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 929,30 | 0,00 | 1 929,30 |
| Местный бюджет  | 802,98 | 0,00 | 802,98 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | **2 732,28** | **0,00** | **2 732,28** |

**5. Механизм реализации подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем, объектов водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует механизму реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 5 программы.

**6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски подпрограммы 2**

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы 2 является повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоотведению населению поселка Вольгинский.

Финансовые риски подпрограммы 2соответствуют финансовым рискам муниципальной программы, изложенной в разделе 6программы.

**Подпрограмма 3**

**«Модернизация объектов теплоснабжения,**

**водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;- Приказ Минрегиона России от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;- Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. № 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;- Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области |
| Заказчикподпрограммы | Отдел жизнеобеспечения МКУ «АХЦ» |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации по основной деятельности |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
| Задачаподпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы | 1.Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.2.Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на 1%.3.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14% |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы, в один этап |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 3: 61 781,417тыс.руб., в т.ч.:МБ: 2 138,347тыс.руб., из них:2021 год -401,700тыс.руб.,2022 год -1 106,647тыс.руб.2023 год - 310,000тыс.руб.2024 год - 320,000тыс.руб.2025 год - 0,000тыс.руб.Внебюджетные источники: 59 643,070 тыс.руб., из них:2021 год - 22 015,95тыс.руб.,2022 год - 0,000тыс.руб.2023 год - 0,000тыс.руб.2024 год - 3 272,540 тыс.руб.2025 год - 34 354,580 тыс.руб.Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**подпрограмма 3**

Основными проблемами коммунального хозяйства является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет более 70% и критическое финансово-экономическое состояние предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, что в первую очередь сказывается на надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма 3 направлена на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойного оказания коммунальных услуг.

Реализация данной подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечит реконструкцию сетей водоснабжения и канализации, котельной, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 23,8 км. Износ водопроводных сетей составляет более 63%. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 17,5 км. Среднегодовое количество аварий на сетях водопровода составляет 4 аварии.

Общая протяженность канализационных сетей поселка Вольгинский в соответствии с техническими паспортами – 9,9 км.Бытовые и производственные стоки поселка Вольгинский собираются системой коллекторов и направляются на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 6712 м3/сутки. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в январе 1976 г.В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволят:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский путем повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

3) улучшить экологическое состояние территории поселка Вольгинский.

Реализация программы с помощью использования программно-целевого метода позволит:

1) скоординировать привлечение средств областного и местных бюджетов;

2) стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**2. Основные цели и задачи подпрограммы 3, целевые показатели**

**(индикаторы) реализации подпрограммы 3**

Приоритетами подпрограммы являются повышение качества жизни населения путем повышения надежности жилищно-коммунальных услуг.

Основная цель подпрограммы 3- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными показателями реализации подпрограммы 3 являются:

1. Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%.

2. Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1%.

3.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 14%.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы 3 приведены в таблице 8.

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Снижение (ежегодное) доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%. | % | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% |
| Снижение (ежегодное) доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1% | % | 68% | 67% | 66% | 65% | 64% |
| Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, 14% | % | 74% | 69% | 68% | 67% | 60% |

Реализация мероприятий подпрограммы 3 в целом приведет к увеличению модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем (объектов) водоснабжения.

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2021 года по 2025 год, в один этап.

**3. Перечень основных подпрограммных мероприятий**

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Устойчивое функционирование предприятий, оказывающих коммунальные услуги приведет к бесперебойному предоставлению услуг.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи,основные мероприятия | Срокисполне­ния | Источникифинан­сирования | Объемы финансированияпо источникам (тыс.руб.) |
| всего | в т.ч. по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения поселка Вольгинский |
|  | Задача: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Основные мероприятия: |
| 1. | Инженерно-строительные изыскания. Разработка предпроектных обоснований реконструкции КНС – 1,2,3. Разработка рабочей документации на модернизацию отдельных участков канализационной сети | 2021 | Местный бюджет | 1 198,347 | 401,700 | 796,647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция КНС-1,2,3 | 2022-2024 | Местный бюджет | 940,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 320,00 | 0,00 |
| 3. | Модернизация напорного канализационного коллектора Ø300 в двухтрубном исполнении от КНС-1 до колодца-гасителя, расположенного на границе балансовой принадлежности  | 2021-2025 | Местный бюджет | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство нового водопровода от колодца у дома № 3 до колодца расположенного у дома № 9 по ул. Старовская (помещение зала борьбы), протяженностью 120 м, водопроводная труба ХВС диаметром 63 мм, для обеспечения бесперебойного холодного водоснабжения и отключения системы ХВС МКД № 3 от врезки; Ремонт участка магистральной сети ХВС | 2021-2025 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Модернизация (реконструкция) муниципальной котельной | 2021-2025 | Внебюджетные источники | 59643,07 | 22015,95 | 0,00 | 0,00 | 3272,54 | 34354,58 |
|  | **Всего финансирование:** | 2021-2025 | Местный бюджет и внебюджетные источники | **61781,417** | **22417,650** | **1106,647** | **310,00** | **3592,54** | **34354,58** |
|  | в т.ч. по источникам: | 2021-2025 | Местный бюджет | 2138,347 | 401,700 | 1106,647 | 310,00 | 320,00 | 0,00 |
|  |  | 2021-2025 | Внебюджетные источники | 59643,07 | 22015,95 | 0,00 | 0,00 | 3272,54 | 34354,58 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3**

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы отражен в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник  | Всего, тыс.руб. | Срок исполнения |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет  | 2138,347 | 401,700 | 1106,647 | 310,00 | 320,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 59643,07 | 22015,95 | 0,00 | 0,00 | 3272,54 | 34354,58 |
| **ИТОГО:** | **61781,417** | **22417,650** | **1106,647** | **310,00** | **3592,54** | **34354,58** |

**5. Механизм реализации подпрограммы 3**

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение модернизированных, реконструированных, построенных, капитально отремонтированных систем, объектов водоснабжения.

Механизм реализации подпрограммы соответствует механизму реализации муниципальной программы, изложенной в разделе 5 программы.

**6. Ожидаемые конечные результаты и финансовые риски подпрограммы 3**

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 3 являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансовые риски подпрограммы 3 соответствуют финансовым рискам муниципальной программы, изложенной в разделе 6программы».