Приложение № 1

к Извещению

запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок**

**на территории поселка Вольгинский**

 **1. Общие положения**

1.1. Наименование объекта: Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселка Вольгинский

1.2. Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100080088129244.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 81.29.13.000 - Услуги санитарно-гигиенические прочие

1.4. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район п. Вольгинский, гаражи Массив 2.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 140 000,00 (Сто сорок тысяч) рублей 00 коп.

1.6. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

1.7. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, счетов (счетов-фактур), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Авансирование работ не предусмотрено. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, страховых взносов, связанных с оплатой контракта.

1.8. Цена настоящего муниципального контракта устанавливается на основании результата запроса котировок на весь период действия контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и иные обязательные платежи включены в стоимость работ.

1. **Цели и правовое основание для выполнения работ**
	1. Целями данной закупки является обеспечение чистоты, повышение и улучшение уровня экологической обстановки на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы».
2. **Исходные данные для выполнения работ**
	1. Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок. Состав мусора может быть различным: бытовой, строительный, деревья, ветки и др.
	2. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ- с даты заключения Контракта,

окончание выполнения работ - рабочий день, следующий после истечения 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

* 1. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка площадей от мусора | 1 т груза | 0,628562,85 / 100 |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 62,85 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза | 1 т груза | 62,85 |  |
| 4 | Утилизация ТБО (с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потребителей в размере 112 руб. 46 коп. за 1 куб. м (без учета НДС)) | **м3** | **230**\* |  |

\* V = m / ρ, где ρ – плотность мусора несанкционированной свалки (т/м3)

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
	1. Наличие у Подрядчика Договора с полигоном.
	2. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.**
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
	2. В состав работ входит:

Очистка территории от мусора, ручная погрузка мусора (отходов) на автотранспорт, транспортировка (перевозка) собранного мусора на полигон ТБО, сдача мусора для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

* 1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
	2. Выполнение работ осуществлять в соответствии с правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» (утв. Решением Совета Народных Депутатов поселка Вольгинский от 31.07.2017 № 44/8); Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.
	3. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
	4. Требования к техническим характеристикам товара:

Используемые при работе транспортные средства и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Сбор и транспортировка (перевозка) мусора осуществляется специализированным транспортом, способами, исключающими возможность потерь бытовых отходов и мусора, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.

* 1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
	3. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
1. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**
	1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
	2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба, действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.
2. **Гарантии выполнения работ**
	1. Гарантии распространяются на весь срок выполнения работ. Объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

7.2. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

Руководитель контрактной службы И.Г. Киселев

Исполнитель Царькова Е.В.

Приложение № 1

к Извещению

запроса котировок

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

 **(далее по тексту – «НМЦК»)**

**на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок**

**на территории поселка Вольгинский**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **140 000,00 (Сто сорок тысяч) рублей 00 коп.** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 1 кв. 2018 года |

Руководитель контрактной службы И.Г. Киселев

Исполнитель Царькова Е.В.