Приложение № 6

к Информационной карте

электронного аукциона

**муниципальнЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на Выполнение работ по благоустройству общественной территории**

**пгт. Вольгинский ул. Старовская д. 14 (около Сбербанка)**

*(Идентификационный код закупки* ***20 33321021382332101001*** ***0008 001 4299 244)***

(Закупка у СМП и СОНО)

(КБК 903 0503 210F255550 244 и 903 0503 210F255555D 244)

п. Вольгинский «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» (МКУ «Администрация поселка Вольгинский»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения об администрации поселка Вольгинский, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (совместно именуемые - «Стороны»), руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**
   1. Предметом Контракта является Выполнение работ по благоустройству общественной территории пгт. Вольгинский ул. Старовская д. 14 (около Сбербанка) (далее Работы).
   2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, с техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности.

* 1. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул. Старовская 14, согласно Плана благоустройства территории (Приложение к Техническому заданию).
  2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ- с даты подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – 29 апреля 2020 года.

1. **Права и обязанности сторон**
   1. **Заказчик обязан:**
      1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту
      2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по формам № КС-2, № КС-3) в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.
      3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.
      4. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней), согласно ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ
   2. **Заказчик имеет право**:
      1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
      2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
      3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
      4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
      5. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
      6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
      7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
      8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту.
      9. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 10.2. Контракта.
      10. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
      11. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
      12. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
   3. **Подрядчик обязан**:
      1. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1).
      2. Произвести работы по устранению выявленных Заказчиком несоответствий в течение одного дня со дня получения уведомления об их устранении, уведомить Заказчика об их устранении.
      3. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
      4. Представить Заказчику акт выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и счет, счет-фактуру, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, фотоотчёт о проделанной работе.
      5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
      6. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.
      7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
      8. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности.
      9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
      10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
      11. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.
      12. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
      13. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы.
      14. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика (субподрядчиков).
      15. Представить Заказчику вместе с подписанным проектом контракта документы об обеспечении исполнения контракта.
   4. **Подрядчик имеет право**:
      1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
      2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
      3. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.
      4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
      5. Привлечь для выполнения работ субподрядчика (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.
      6. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика.
2. **Сдача и приемка результатов работ**
   1. По завершении выполнения работ, срок указан в п. 1.4. Подрядчик уведомляет (в письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Контрактом.
   2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте завершения работ, Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 2 (двух) экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Подрядчиком, фотоотчёт о проделанной работе, предоставления им обеспечения гарантийных обязательств согласно п. 11.13 Контракта.

Приемка выполненной работы осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул.Старовская, д.12.

* 1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.2 Контракта, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного им акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ в подписании.
  2. В случае несоответствия результатов работ условиям Технического задания (Приложение № 1) Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания и уведомить об их устранении Заказчика.
  3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
  4. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
  6. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
  7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента передачи Заказчику всей необходимой отчетной документации, предусмотренной Контрактом, а также подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

1. **Цена Контракта и порядок оплаты**
   1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с протоколом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, включая НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей **/** НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ).

Цена Контракта включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, в том числе расходы на приобретение необходимых материалов, погрузку, перевозку, разгрузку материалов, восстановление благоустройства территории, уборку и вывоз мусора, сопутствующие работы и услуги при исполнении контракта, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и прочие расходы.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случая, указанного в п. 4.2. контракта и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Все риски, связанные с изменением себестоимости выполняемых работ, в том числе в связи с инфляцией, на протяжении действия контракта несет Подрядчик.

4.2. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с п.п.1, 6 ч.1. ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» (местный). Расчеты по контракту осуществляются в рублях.

4.4. Оплата Заказчиком осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте, за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней.**

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.5. Датой сдачи выполненных работ считается день представления Заказчику 2 (двух) экземпляров Акта о приемке выполненных работ, подписанных Подрядчиком. Работы считаются принятыми, если Акт о приемке выполненных работ подписан ответственными представителями Сторон.

4.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных материалов, несет Подрядчик.

4.8. В случае, если контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

1. **Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа:

а) **3 процента цены Контракта**, цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа:

а) **10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,** начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не имеющих стоимостного выражения (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере **1000,00** **рублей.**

Размер штрафа:

а) 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере **1000,00 рублей**.

Размер штрафа:

а) 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.11. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.12. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождает нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 5неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.14. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 5.3. - 5.5.

1. **Производство работ**
   1. Подрядчик организует производство работ.
   2. Подрядчик гарантирует, что материалы, оборудование и комплектующие изделия, применяемые при выполнении работ, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.
   3. При обнаружении некачественно выполненных работ по вине Подрядчика последний своими силами и в рамках цены настоящего Контракта обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные дефекты.
   4. Подрядчик обеспечивает сохранность предоставленных им материалов, оборудования, других видов имущества от краж и порчи в период выполнения работ и до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2. **Гарантия качества Работы, гарантийный срок и**

**объем предоставления гарантии качества**

* 1. Гарантийный срок работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
  2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении к Контракту «Техническое задание» на протяжении гарантийного срока.
  3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
  4. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.
  5. Подрядчик обязан направлять уполномоченного представителя для участия в ежегодном комиссионном обследовании объектов, находящихся на гарантии по письменному уведомлению Заказчика. В случае обнаружения дефектов или недостатков все эти действия оформляются актом и представляются Подрядчику для их устранения в течении 30 календарных дней, за исключением зимнего периода. В случае отсутствия Подрядчика при обследовании территорий (гарантийных объектов) по различным любым причинам, комиссионный осмотр Заказчик осуществляет самостоятельно с письменным предъявлением акта недостатков Подрядчику. На осмотр Заказчик имеет право привлечь экспертов или других независимых сторонних представителей (специалистов).
  6. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
  7. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.
  8. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.

1. **Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта**
   1. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых проверок.
   2. Плановый контроль осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.
   3. Внеплановый контроль производится в дни, которые Заказчик определяет по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля Подрядчик обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему определит Заказчик или лицо, им уполномоченное.
   4. Контроль качества и приемка объемов работ производится путем визуального и (или) инструментального обследования. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других независимых экспертов (организаций).
   5. В случае выявления недостатков работ Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранении недостатков. Исполнение предписания Заказчика является обязательным для Подрядчика.
2. **Порядок расторжения Контракта**
   1. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

* 1. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.
  2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Владимирской области в порядке, установленном законодательством РФ.
  3. Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной. Уведомления направляются Сторонами друг другу по адресам и реквизитам, указанным в п. 13 Контракта.
  4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
  5. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
  6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
     1. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
     2. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком;
     3. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;
     4. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 3 (три) календарных дня;
     5. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
     6. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального закона 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
  8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
     1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
     2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
     3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
     4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
     5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
  9. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
  10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
  11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
  12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 9.10 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
  14. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
  15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
  16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1. **Срок действия Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений**
   1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до **19.06.2020 года**. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
   2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
      1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы, и иных условий контракта.
      2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
      3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
   3. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим Контрактом.
2. **Обеспечение исполнения Контракта**
   1. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

* 1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек**,что составляет 5 % от цены контракта**,** в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
  2. Если при проведении электронного аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
  3. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
  4. В случае, если Подрядчиком представлено Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика.

Банковские реквизиты:

УФК по Владимирской области (л/с 05283007510)

Р/с 40302810900083000071 Банк Отделение Владимир г. Владимир

БИК 041708001 «Назначение: обеспечение исполнения контракта, запрос котировок в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Днем предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

* 1. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспечиваемых им обязательств. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен по соглашению сторон до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.
  2. Возврат Подрядчику внесенного денежного обеспечения производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Днем предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
  3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
  4. Банковская гарантия, предоставленная в обеспечение исполнения Контракта должна соответствовать требованиям, изложенным в постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
  5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
  6. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
  7. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=326358&date=27.06.2019&dst=100180&fld=134) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 11.9 Контракта, [7.2](#Par2882) и [7.3 статьи 96](#Par2884) Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с [частью 7](#Par841) статьи 34 Федерального закона.

11.13. Подрядчик в срок не позднее даты предоставления документов, указанных в пункте 3.2 Контракта, должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере **6380,22 рублей**, что составляет1% от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.13.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

11.13.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств осуществляется с использованием реквизитов указанных в пункте 11.5 Контракта. Назначение платежа: Обеспечение обязательств по обеспечению гарантийных обязательств «Выполнение работ по благоустройству общественной территории пгт. Вольгинский ул.Старовская д.14 (около Сбербанка)».

11.13.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.13.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.13.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.13.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.

11.13.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств несет Подрядчик.

**12. Обстоятельства непреодолимой силы**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Владимирской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

12.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

1. **Заключительные положения**
   1. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
      1. После заключения Контракта Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, идентичных по своему содержанию по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
   2. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
   3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
   4. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
   5. Все приложения, поименованные в настоящем Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью.

К Контракту прилагается:

Приложение № 1 – техническое задание.

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»**  ИНН 3321021382, КПП 332101001  **Адрес:** 601125, Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул.Старовская, д.12. Телефон +74924371741.  **Банковские реквизиты:**  УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» л\с 03283007510)  р\сч. 40204810600080000090 отделение Владимир,  БИК 041708001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

**Техническое задание**

**на выполнение работ по благоустройству общественной территории**

**пгт. Вольгинский ул.Старовская д.14 (около Сбербанка)**

1. **Общие положения**
   1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по благоустройству общественной территории пгт. Вольгинский ул.Старовская д.14 (около Сбербанка).
   2. Идентификационный код закупки: 203332102138233210100100080014299244
   3. Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
   4. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 42.99.12.124 - Территории парковые и парки для отдыха.
   5. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул.Старовская 14, согласно схемы (Приложение).
2. **Цели и правовое основание для выполнения работ**
   1. Целями данной закупки является создание комфортной среды для жителей поселения, для проведения отдыха и совместного досуга при условии удобного и безопасного использования, а также совершенствование внешнего облика общественных территорий в поселке Вольгинский в соответствии с государственной программой «Формирование комфортной городской среды», программой формирования современной городской среды, утвержденная постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 и муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы».
   2. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области. Источником финансирования работ являются субсидии из федерального и регионального бюджетов в размере не более 73%, а так же бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области» в размере не менее 27%.
   3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» и субсидий из федерального и регионального бюджетов.
   4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
3. **Сроки выполнения работ:**

начало выполнения работ- с даты подписания Контракта,

окончание выполнения работ – 29 апреля 2020 года.

1. **Исходные данные для выполнения работ**

4.1. Технические характеристики тротуарных дорожек:

Ширина тротуара – 1,5 – 2 м;

Площадь покрытия – 179 м2.

Вид покрытия – асфальтобетонное с установкой бортовых камней бетонных.

* 1. Установка скамьи парковой, в количестве 1 шт.
  2. Установка урны, в количестве 1 шт.

1. **Технические характеристики товаров и материалов, используемых при выполнении работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Песок | Природный средний |
| Щебень | Марка 400фракция 10-20 мм |
| Камни бортовые  (ГОСТ 6665-91) | БР 100.20.8  Бетон: В22,5 иМ300 объем 0,016 м3 |
| Камни бортовые  (ГОСТ 6665-91) | БР 100.30.15  Бетон В30 и М400объем 0,043 м3 |
| Асфальтобетон  (ГОСТ 9128-2009) | Марка II тип Б |
| Асфальтобетон  (ГОСТ 9128-2009) | Марка II тип Д |
| Скамья парковая на чугунных опорах «Голландия»  (или эквивалент)  fb68dda99b39f34a44cb320c1b857e1b-260x260.jpg | Опоры: Чугунное художественное литьё.  Сиденье и спинка изготовлены из бруса - ангарская сосна (вариант исполнения: лиственница, композитные материалы) различного сечения.  Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.  Элементы конструкции из дерева должны иметь скругленные кромки, быть отшлифованы и без дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.д.)  Плоскость сидения - плавно переходит в плоскость спинки.  Высота спинки, наклон и глубина сидения - обеспечивают возможность устойчивого и комфортного отдыха.  Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Крепление бруса к стойкам: на винтах (без применения саморезов).  За отметку ноль принята отметка уровня поверхности площадки.  Установка на местности: закрепление к поверхности тротуарной площадки с условием устойчивости и невозможности перемещения. Крепеж производится металлическими штырями (скобами), или другим способом (к примеру бетонированием).  Технические данные скамьи «Голландия»:   |  |  | | --- | --- | | Требуемые показатели скамьи «Голландия» | Параметры эквивалентности | | Длина: 2000 мм  Высота: 850 мм  Ширина: 680 мм  Ширина сиденья: 430 мм  Вес: (с 3 опорами) – 73,81 кг  Покрытие опор: полимерная краска  Цвет краски: черный  Сиденье и спинка: брус  Фурнитура: Оцинкованная. Цвет фурнитуры: палисандр (темно коричневый) | Длина: 2000 мм  Высота: от 710 до 850 мм  Ширина: от 530 до 680 мм  Ширина сиденья: от 400 до 430 мм  Вес: (с 3 опорами) – не менее73,81 кг  Покрытие опор: полимерная краска  Цвет краски: черный  Сиденье и спинка: брус  Брус: ангарская сосна или лиственница или композитные материалы  Фурнитура: Оцинкованная.  Цвет фурнитуры: палисандр (темно коричневый) | |
| Урна металлическая опрокидывающаяся  с крышкой «Космос»  (или эквивалент)  store196.jpg | Установка урны методом бетонирования в землю, или крепление анкерами к покрытию  Технические данные урны объемом 30 литров:   |  |  | | --- | --- | | требуемые показатели урны «Космос» | Параметры эквивалентности | | Длина: 31 см  Ширина: 31 см  Высота: 110 см  Цвет полимерной краски: черный | Длина: от 31 до 38 см  Ширина: от 31 до 45см  Высота: от 75 до 110 см  Цвет полимерной краски: черный | |

* + 1. Товары, материалы, детали, конструкции, оборудование и т.д., которые будут использованы при выполнении работ, должны быть новыми, современными, высокого качества, не бывшими в употреблении, не восстановленными, без дефектов изготовления, не переделанными, не поврежденными, выпущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара (материалов) от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту установки и эксплуатации.
  1. Ведомость объемов работ и сметные расчеты выполнения работ по благоустройству общественной территории пгт. Вольгинский ул.Старовская д.14 (около Сбербанка) определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
     1. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Старовская д.14 (около «Сбербанка») | | | |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 1,41 |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 | 0,038 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,1253 |
| 4 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 13,783 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,179 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм | м3 | 22,554 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 3,19 |
| 8 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 230 |
| 9 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт | 89 |
| 10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (вдоль дорожного бордюра) | 100 м2 | 0,25 |
| 11 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 2,975 |
| 12 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0175 |
| 13 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1,79 |
| 14 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д | т | 12,7806 |
| 15 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2,975 |
| 16 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 1,79 |
| 17 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д | т | 8,6636 |
| 18 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0,2 |
| 19 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (прим. установка скамеек) | т | 0,07381 |
| 20 | Скамья парковая на чугунных опорах «Голландия», размеры 2000х850х680 мм или «эквивалент» | шт. | 1 |
| 21 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (прим. установка урн) | т | 0,0102 |
| 22 | Урна металлическая опрокидывающаяся с крышкой «Космос» или «эквивалент» | шт. | 1 |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,343 |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 64 км | 1 т груза | 5,343 |

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
   1. Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ в Администрации поселка Вольгинский.
   2. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика**
   1. Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и иных нормативно-технических документов и других действующих законодательных норм, в том числе:

* ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;
* СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
* РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
* ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;
* СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий». Актуализированная редакция «СНиП III-10-75» (утв. Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр);
* СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
* СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»
  1. Все асфальтобетонные покрытия участка дороги должны соответствовать марке асфальта и толщине слоя согласно задания и согласно сметы.

При вертикальной планировке асфальтного (асфальтобетонного) покрытия и установке бордюрного камня необходимо обеспечить сток поверхностных вод на рельеф.

При уплотнении асфальтового покрытия должен использоваться виброкаток. Использование виброплиты допускается только в случаях, когда невозможно применение катка из-за габаритов.

Не допускается при проведении ремонта асфальтобетонных покрытий:

* выполнять работы без подготовки основания;
* нарушать температурный режим при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;
* не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения, водонасыщения;
* несоблюдение толщины верхнего слоя укладываемого покрытия;
* не обеспечение требуемого сцепления между слоями.
  1. Пешеходную дорожку и асфальт на дороге обустраивают с условием установки бортовых камней (бордюра) на бетонную «подушку» по характеристикам обозначенных сметой.

Выполнять установку бортового камня необходимо с обязательной заделкой швов, с соблюдением уровня. Швы между торцами бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2.

Борт должен повторять профиль асфальтного (асфальтобетонного) покрытия.

Не допускается при замене, установки бортового камня:

* укладка бортового камня на бок;
* превышение ширины швов между бортовыми камнями более 5 мм;
* уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле
  1. Места сопряжения (спайки) между вновь укладываемыми полосами или старым и новым асфальтобетонным покрытием должны быть вертикальными. Высота спайки должна быть не менее высоты устраиваемого покрытия. Места сопряжения должны быть прямолинейными в продольном профиле и перпендикулярными в поперечном профиле
  2. При этом необходимо нанести на геодезическую основу маршруты всех инженерных коммуникаций, а существующие или новые кабельные линии в местах перехода под дорожками, тротуарами и проездами необходимо положить в футляры.
  3. До начала работ Подрядчик должен обустроить временные схемы организации движения пешеходов, установить ограждения мест производства работ согласно СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании» (приказ Государственной компании «Автодор» от 21.03.2014 № 54), а так же другими действующими Нормативными Техническими Документами.
  4. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии со сметным расчетом и настоящим техническим заданием.
  5. Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные договором.
  6. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
  7. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
  8. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных работ.
  9. В соответствии с [ведомостью](http://pandia.ru/text/category/vedomostmz_defektnaya/) объемов работ обозначить на участке ремонта и согласовать с Заказчиком элементы дорожной одежды, подлежащие ремонту, выравниванию покрытия, устройству поверхностной обработки.
  10. До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить: состав и рецепт асфальтобетонной смеси с паспортами качества на материалы, календарный график со сроками выполнения работ.
  11. В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении технологического процесса, обеспечить соблюдение техники безопасности при производстве работ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Подрядчик обеспечивает допуск к работе по ремонту автомобильной дороги лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. Нахождение своих работников на объекте в специальной одежде определенного образца с учетом требований по охране труда. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.
  12. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники [безопасности в строительстве](http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda_v_stroitelmzstve/) обязан выполнять следующие условия:

- обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

- зону производства работ оградить типовыми, травмо-безопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки [строительной техники](http://pandia.ru/text/category/stroitelmznaya_tehnika/) территорию места производства работ;

- после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

* 1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
  2. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
  3. Подрядчик обязан заблаговременно до освидетельствования скрытых работ официально вызвать представителя Заказчика.

Работы, которые подлежат оформлению актом на скрытые работы, производиться только в присутствии представителя Заказчика, который назначается главой администрации в соответствии с отдельным распоряжением по контролю за качеством и полнотой выполнением работам согласно смет. При этом подрядчик обязан запросить и получить данные по назначенным специалистам от администрации поселка для включения их фамилий по оценке работы в акт скрытых работ и другие сопровождающие документы.

Подрядчик обязан устранять (при наличии замечаний выявленных при выполнении работ по ремонту) все замечания отданных распоряжением представителей Заказчика, представленные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выданные в установленном законом порядке.

* 1. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет собственными или привлеченными силами и за свой счет.
  2. После завершения работ Подрядчик обязан предоставить полный пакет исполнительной документации согласно действующим нормам. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
  3. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве, включая требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ должны соответствовать РД-11-02-2006.
  4. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по факту выполнения всего объема работ по Контракту.
  5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
  6. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

1. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**

8.1. Подрядчик должен выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии техническим заданием, строительными нормами и правилами, в установленные сроки.

Качество работ должно соответствовать стандартам и требованиям, предусмотренным для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, а также ст. 721 ГК РФ.

Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.

Работы должны оказываться с соблюдением норм безопасности работ для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, а также безопасность процесса выполнения работ (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям контракта. Подрядчик в своей работе должен руководствоваться Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог (ВСН 24-88), действующими нормами и техническими условиями, в соответствии с действующими законодательными, нормативными и методическими документами.

8.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все материалы, оборудование, технологии, составляющие результат работы.

8.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

8.5. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, а Заказчик обеспечивает Подрядчику беспрепятственный допуск к любому конструктивному элементу объекта.

Подрядчик представляет по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ в течение 3-х дней с момента направления такого требования.

Подрядчик гарантирует наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество предполагаемых к использованию материалов, изделий, конструкций и по требованию Заказчика обязуется представлять все эти документы.

**9. Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества**


9.1. Гарантийный срок работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

* 1. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении к Контракту «Техническое задание» на протяжении гарантийного срока.
  2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
  3. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.
  4. Подрядчик обязан направлять уполномоченного представителя для участия в ежегодном комиссионном обследовании объектов, находящихся на гарантии по письменному уведомлению Заказчика. В случае обнаружения дефектов или недостатков все эти действия оформляются актом и представляются Подрядчику для их устранения в течении 30 календарных дней, за исключением зимнего периода. В случае отсутствия Подрядчика при обследовании территорий (гарантийных объектов) по различным любым причинам, комиссионный осмотр Заказчик осуществляет самостоятельно с письменным предъявлением акта недостатков Подрядчику. На осмотр Заказчик имеет право привлечь экспертов или других независимых сторонних представителей (специалистов).
  5. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
  6. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ф.И.О./  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./  М.П. |

Приложение к Техническому заданию

**Благоустройство общественной территории пгт. Вольгинский ул. Старовская д. 14 (около Сбербанка)**



|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\tsarkova_ev\Desktop\мои документы\Благоустройство поселка\Формирование комфортной городской среды\Формир.гор.среды 2020 год\,,ФКГС'' 2020 г. Аптека+сбербанк\у сбербанка\фото до\IMG_4134.JPG** | **Новый точечный рисунок (3).bmp** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ф.И.О./  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О./  М.П. |